**Sistema Clínica**

**registro de reuniões Diárias**

**Processo de Desenvolvimento de Software**

**SPRINT 4**

**REUNIÃO I (04/10)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Diogo** |  |
| **O que foi feito?** |  |
| **O que pretende fazer?** | * **Definição de tarefas da Sprint 4.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Ivo** |  |
| **O que foi feito?** |  |
| **O que pretende fazer?** | * **Definição de tarefas da Sprint 4.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Izaquiel** |  |
| **O que foi feito?** |  |
| **O que pretende fazer?** | * **Definição de tarefas da Sprint 4.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

**REUNIÃO II (05/10)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Diogo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Definição de tarefas da Sprint 4.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Implementação de métodos do módulo cadastro de funcionário.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Ivo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Definição de tarefas da Sprint 4.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Módulo Busca de Funcionário** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Izaquiel** |  |
| **O que foi feito?** | * **Definição de tarefas da Sprint 4.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Modulo busca de paciente** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma** |

**REUNIÃO III (08/10)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Diogo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Implementação de métodos do módulo cadastro de funcionário.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Tratamento de exceções do módulo cadastro de funcionário.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Ivo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Modulo busca de funcionário** |
| **O que pretende fazer?** | * **Tratamento de exceções modulo busca de funcionário** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Izaquiel** |  |
| **O que foi feito?** | * **Modulo busca de pacientes** |
| **O que pretende fazer?** | * **Tratamento de exceções modulo busca de pacientes** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma** |

**REUNIÃO IV (09/10)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Diogo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Tratamento de exceções do módulo cadastro de funcionário.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Implementação de métodos do módulo agendamento.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Ivo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Tratamento de exceções modulo busca de funcionário** |
| **O que pretende fazer?** | * **Codificação e testes dos módulos busca de funcionário, paciente e agendamento** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Izaquiel** |  |
| **O que foi feito?** | * **Tratamento de exceções modulo busca de pacientes** |
| **O que pretende fazer?** | * **Codificação e testes dos módulos cadastro de paciente e funcionário** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma** |

**REUNIÃO V (11/10)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Diogo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Implementação de métodos do módulo agendamento.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Tratamento de exceções do módulo agendamento.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |