**Sistema Clínica**

**registro de reuniões Diárias**

**Processo de Desenvolvimento de Software**

**SPRINT 9**

**REUNIÃO I (15/11)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Diogo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Análise do projeto.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Remoção de classes desnecessárias.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Ivo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Análise do projeto.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Inclusão de JRadioButton e ButtonGroup na tela de cadastro de funcionário.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Izaquiel** |  |
| **O que foi feito?** | * **Análise do projeto.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Implementação de método de inserção de usuário padrão no banco de dados.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

**REUNIÃO II (16/11)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Diogo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Remoção de classes desnecessárias.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Melhoramento no código de busca e edição de prontuário.** * **Melhoramento no controle de horários de agendamento .** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Ivo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Inclusão de JRadioButton e ButtonGroup na tela de cadastro de funcionário.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Inserção de tabela com todas as consultas do dia na TelaMenuAtendente.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Izaquiel** |  |
| **O que foi feito?** | * **Implementação de método de inserção de usuário padrão no banco de dados.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Método de validação de acesso de usuário.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

**REUNIÃO III (17/11)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Diogo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Melhoramento no código de busca e edição de prontuário.** * **Melhoramento no controle de horários de agendamento.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Melhoramento de métodos.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Ivo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Inserção de tabela com todas as consultas do dia na TelaMenuAtendente.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Inserção de tabela com todos os pacientes do dia na TelaMenuMedico.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Izaquiel** |  |
| **O que foi feito?** | * **Método de validação de acesso de usuário.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Método de verificação de usuário padrão no banco.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

**REUNIÃO IV (18/11)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Diogo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Melhoramento de métodos.** |
| **O que pretende fazer?** | * Separação de funcionalidades para cada usuário. |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Ivo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Inserção de tabela com todos os pacientes do dia na TelaMenuMedico.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Inserção de JMenu Opções na TelaMenuAtendende.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Izaquiel** |  |
| **O que foi feito?** | * **Método de verificação de usuário padrão no banco.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Método de busca de agendamentos do dia atual.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

**REUNIÃO V (19/11)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Diogo** |  |
| **O que foi feito?** | * Separação de funcionalidades para cada usuário. |
| **O que pretende fazer?** | * **Método de reconhecimento de tipo de usuário.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Ivo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Inserção de JMenu Opções na TelaMenuAtendende.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Inserção de JMenu Opções na TelaMenuMedico.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Izaquiel** |  |
| **O que foi feito?** | * **Método de busca de agendamentos do dia atual.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Método de busca de agendamentos pelo cpf do funcionário.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

**REUNIÃO VI (20/11)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Diogo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Método de reconhecimento de tipo de usuário.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Implementação gráfica com funcionalidades para cada tipo de usuário.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Ivo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Inserção de JMenu Opções na TelaMenuMedico.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Inserção de JMenuItem Sair na TelaMenuAtendende.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Izaquiel** |  |
| **O que foi feito?** | * **Método de busca de agendamentos pelo cpf do funcionário.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Método de busca de paciente por nome;** * **Implementação de usuário default no banco.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

**REUNIÃO VII (21/11)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Diogo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Implementação gráfica com funcionalidades para cada tipo de usuário.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Restrição de acesso para cada tipo de usuário.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Ivo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Inserção de JMenuItem Sair na TelaMenuAtendende.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Inserção de JMenuItem Sair na TelaMenuMedico.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Izaquiel** |  |
| **O que foi feito?** | * **Método de busca de paciente por nome;** * **Implementação de usuário default no banco.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Atualizar requisitos;** * **Atualizar diagrama de caso de uso.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

**REUNIÃO VII (22/11)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Diogo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Restrição de acesso para cada tipo de usuário.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Criação de classe TelaMenuAtendente;** * **Criação de classe TelaMenuMedico.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Ivo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Inserção de JMenuItem Sair na TelaMenuMedico.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Implementação de método de encerramento do sistema.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Izaquiel** |  |
| **O que foi feito?** | * **Atualizar requisitos;** * **Atualizar diagrama de caso de uso.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Atualizar diagrama de classe;** * **Atualizar diagrama de entidade relacionamento.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |